# Project Charter

GENERAL PROJECT INFORMATION
Project Name:	CocHarts
Project Sponsor:	ITIS “Mario Delpozzo”
Project Manager:	Lorenzo Antonio Legato
Email Address:	lorenzo.legato@itiscuneo.eu
Phone Number:	----------------
Organizational Unit:	5AINF
Expected Start Date:	10/02/2023
Expected Completion Date:	10/06/2023
Expected Savings:	Costi del mantenimento del progetto bassi
Estimated Costs:	----------------
Green Belts Assigned:	Grosso Giacomo, Massa Giangiacomo, Nikol Mbjeshova
Black Belts Assigned:	Lorenzo Antonio Legato, Michelis Alessandro

PROBLEM, ISSUE, GOALS, OBJECTIVES, DELIVERABLES
Problem or Issue:	Il framework scelto non rende bene esplicito alcune funzionalità che andrebbero modificate
Purpose of Project:	Creazione di un programma per la gestione di processo produttivo tramite grafi
Business Case:	Il progetto può essere applicato a qualsiasi azienda che ha dei processi produttivi di un prodotto essendo personalizzabile per le esigenze del cliente
Goals/Metrics:	Il risultato del progetto verrà valutato secondo il suo buon funzionamento o fino al punto che si è arrivati alla scadenza

PROJECT SCOPE & SCHEDULE
Whithin Scope	Gli argomenti che centrano con lo scopo sono: i grafi e il legame tra i nodi, i database a grafi e relazionale che conterranno i dati e le parti grafiche per un utilizzo semplice ed efficace dei nodi che consistono il grafo.
Outside of Scope	-----------

PROJECT RESOURCES & COSTS
Project Team	Legato(Project Manager), Michelis(Senior), Grosso(Junior), Massa(Junior), Mbjeshova(Junior)
Support Resources	Il professore Giovanni Tosello ci da qualche suggerimento efficacie per migliorare il progetto
Special Needs	Al momento no

PROJECT BENEFITS & CUSTOMERS
Process Owner	Giovanni Tosello e Claudio Franco Ferrero
Key Stakeholders	Il dirigente di un ipotetica azienda e i capo reparto
Final Customers	Il progetto è rivolto a tutte quelle aziende che vogliono migliorare la startegia di un processo produttivo
Expected Benefits	Il risultato atteso è essere al punto di aver quasi finito il progetto entro la data di scadenza o il suo completamento.

PROJECT RISKS, CONSTRAINTS, ASSUMPTIONS
Risks:	La possibilità che il database remoto Neo4j possa interrompere il servizio o che il FrameWork NET CORE non sia più a licenza libera
Constraints:	Seguire le regole del framework NET CORE
Assumptions:	Indicare le assunzioni fatte in mancanza di specifiche